## Slide 1
Scrum Master
CGI Sherbrooke
Développer ses instincts de

## Slide 2: CGI – Quelques chiffres
12,1 milliards CAD de revenus
77 500 consultants
40 pays
400 emplacements
5 500 clients à l’échelle mondiale font appel à nos services complets
Fondée en 1976
44 ans de croissance rentable
Plus de 175 solutions de propriété intellectuelle desservant 50 000 clients

## Slide 3: N’hésitez pas à communiquer avec nous!
Eric Lachapelle
Scrum Master Senior
er.lachapelle@cgi.com
linkedin.com/erlachapelle
Paul Laberge
Directeur Expert
paul.laberge@cgi.com
linked.com/paullaberge

## Slide 4
CGI Inc.
Quels sont les défis du Scrum Master?
Apprenez les valeurs de Scrum : Courage, Focus, Engagement, Respect et Ouverture
Rôles et responsabilités non-définis
Savoir comment aider les membres à bien travailler
Que doit-on améliorer?
Dois-je suivre la performance de l’équipe?
Comment gérer les perceptions de mon équipe et du client?
Le «Dark Agile»…
* Preuve empirique est un terme collectif pour désigner la connaissance ou les sources de la connaissance acquise au moyen des sens, en particulier par l’observation et l’expérimentation - Wikipedia

## Slide 5
CGI Inc.
À quoi servent nos instincts?
“Avoir un don, une disposition naturelle, une aptitude à sentir ou à faire quelque chose”
En Agilité, les instincts de Scrum Master vont nous permettre de maîtriser les 4 P :
Prévoir les obstacles de l’équipe;
Prévenir les crises;
Proactivité : agir plutôt que réagir;
Positionner l’humain avant le produit
Soyez capable de vous faire confiance.

## Slide 6
CGI Inc.
Comment s’y prendre?
Qu’est-ce qu’un Scrum Master au juste?
L’importance de guider les comportements
S’améliorer au travers du feedback
Soft skills... pourquoi est-ce important?
Quels sont les outils à ma disposition?
Les trois piliers de Scrum : Transparence, Inspection, Adaptation

## Slide 7
CGI Inc.
Qu’est-ce qu’un Scrum Master?
“The primary responsability of the Scrum Master is to educate teams and the organization” – Scrum Guide
Est coach, formateur et facilitateur;
Utilise l’approche empirique (basé sur l’expérience);
Promouvoit l’amélioration continue;
Encourage la collaboration et la communication;
Sait quoi mesurer et comment
Coachez votre équipe à devenir « self-organized »

## Slide 8
CGI Inc.
Guider les comportements – l’encadrement
L’Agilité n’est pas une excuse pour ne pas définir nos responsabilités
Guide d’équipe
Assure une vision partagée
Clarifie les rôles et responsabilités
Demeure un document vivant
Appartient à l’équipe

## Slide 9
CGI Inc.
Guider les comportements – l’encadrement
Anticiper vos besoins… Soyez proactif.
Guide le livrable de l’activité de raffinement
Définit les attributs minimum d’une story pour l’ajout à l’itération
Diminue les risques de blocage durant l’itération
Demeure un document vivant et appartient à l’équipe Scrum
Definition of Ready
Nous pouvons travailler sur un élément planifié lorsque :
Éléments (icônes, fontes, conception générales, textes) sont disponibles
Critères d’acceptation clairement définis
Dépendances identifiées et vérifiées
Réviser dans les sessions de refinement
Estimé en Story Points

## Slide 10
CGI Inc.
Guider les comportements – l’encadrement
La nappe mise termine bien des disputes
Limite le «Scope Creep»
Définit les critères de complétude d’une story
Devient un contrat entre l’équipe de développement et le PO
Demeure un document vivant et appartient à l’équipe
Definition of Done
Un élément est considéré comme “Done” lorsque :
Le code, les tests unitaires et le QA sont terminés
Les bogues sont corrigés
Couverture de test unitaires de 85%
Critères d’acceptation tous rencontrés
Documentation mise à jour
Toutes les sous-tâches sont à jour
Le succès a été célébré!

## Slide 11
CGI Inc.
Guider les comportements – état de santé
Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
* Source des données: JIRA
État actuel de l’itération
Prendre action sur l’atteinte du «Sprint Goal»
Résultats de l’itération
Gestion des perceptions

## Slide 12
CGI Inc.
Guider les comportements – les indicateurs
Le bonheur c'est la poursuite d'objectifs réalisables
Encourage le travail dans les stories de l’itération
Démontre les activités des stories qui impact l’itération
Encourage une planification précise selon une bonne compréhension du besoin
Motive les membres et les encourage à vivre le succès de leurs efforts
* Source des données: JIRA

## Slide 13
CGI Inc.
Le problème est le manque d'objectifs, pas le manque de temps. Nous avons tous des journées de 24 heures.
Chart: Temps de cycle (dévelopment)
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Sprint | 8.5 | 4.7 | 6 | 11.2 | 8.8 | 12.8 | 9.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 4.2 | 5.4 | 6.1
Moyenne | 8.7917 | 8 | 8 | 7.4167 | 7.5 | 7 | 7.7083 | 7.5 | 7.2917 | 7.3333 | 7 | 6.7917 | 6.375 | 6.7917 | 7.25 | 6.75 | 6.625 | 5.5833 | 4.5417 | 4.7 | 4.9
Guider les comportements – les indicateurs
Chart: SP livrés & SP ajoutés par itération
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
SP ajoutés | 9 | 11 | 19 | 20 | 16 | 3 | 13 | 19.5 | 3 | 11 | 19 | 48 | 7.5 | 9 | 16 | 15 | 9 | 18 | 19 | 18 | 29 | 13
SP livrés | 12 | -4 | 36 | 45 | 0 | 33 | 26 | 23 | 24 | 32 | 17 | 18 | 37 | 25 | 14 | 45 | 15 | 40 | 34 | 31 | 16 | 22
Encourage la collaboration entre les membres
Encourage les fonctions croisées (T-Shaped) des membres
Transparence des changements demandés par le client
Permet de gérer les attentes du client
* Source des données: JIRA Control Chart & Sprint Report

## Slide 14
CGI Inc.
S’améliorer au travers du feedback
Daily scrum :
  Tous les jours
  Se limiter à 15-20 minutes
  Chacun doit parler
  Faire participer le PO
Backlog refinement :
  Opportunité de poser des questions
  Clarification des besoins
  Agir en tant que conseiller
  Négociation avec le PO
Rétrospective :
  Chaque fin de sprint
  Prendre le temps qu’il faut mais s’assurer de garder le FOCUS
  Génére des ACTION ITEMS
  Faire participer le PO
Recherchez le feedback de votre équipe afin de guider vos actions

## Slide 15
CGI Inc.
Soft skills… pourquoi est-ce important?
Rôles du Scrum Master : Éducateur, Coach, Formateur, Facilitateur, Servant-Leader
C’est un rôle de gestion qui met de l’avant le côté humain avant la portion “software”
Objectif : Créer un environnement de travail motivant où les gens ont du plaisir à travailler
Placez l’humain avant le produit!

## Slide 16
CGI Inc.
L’empathie : Savoir se mettre à la place des autres
Capacité à ressentir les émotions des autres et être capable de se mettre à la place d’autrui

## Slide 17
CGI Inc.
  Reconnaissance; Reconnaitre les bons coups de tous
L’appréciation des efforts de vos collègues est un vecteur de motivation

## Slide 18
CGI Inc.
L’écoute active : Vecteur de collaboration
Poser des questions ouvertes et claires
  Comment ... ?
  Pourquoi … ?
  Qu’est-ce que … ?
Reformuler et confirmer
  Si j’ai bien compris…
  En d’autres termes…
  Ce que vous me dites est…
Traduire ce qui est dit et déchiffrer le non-verbal
  On y arrivera jamais…  Stress, trop de tâches
Prendre le temps de bien comprendre ce qu’on nous dit

## Slide 19
CGI Inc.
Quelques résultats selon les indicateurs
Le succès dépend aussi de la motivation et du « happiness level » de votre équipe
  Productivité en hausse de 20% à 70%.
  Réduction du temps de cycle de 30% à 60%.
  Nombre de stories en cours (WIP) réduit en dessous du nombre de développeurs.
  Augmentation de la qualité. (Dette technique en baisse)
  Réduction des incidents de production de plus de 50%.
  Stabilité dans la planification des itérations.
  Ajouts au backlog d’itération limités aux urgences du client.
  Niveau de bonheur de l’équipe élevé.

## Slide 20
CGI Inc.
Quelques outils utiles
  Tableau de bord / wiki
  Team Agreement
  Activités de Team Building
  Notes de rétrospectives https://ideaboardz.com/
  Mood Board
  Rencontre 1 on 1
Lectures intéressantes :
Scrum insights for practitioners by Hiren Doshi
The Five Dysfunctions of a team by Patrick Lencioni
SCRUM – A pocket guide by Gunther Verheyen
Fixing Your Scrum: Practical Solutions to Common Scrum Problems
by Ryan Ripley, Todd Miller (Scrum.org)
Soyez original et n’hésitez pas à introduire la « gamification » dans vos processus

## Slide 21
CGI Sherbrooke
À vous maintenant de développer vos instincts de
Scrum Master!